Agent 去中心化身份协议（AID Protocol）白皮书 v0.1

目录

1. 摘要

2. 引言

2.1 背景与行业痛点

2.2 项目定位与核心价值

2.3 项目愿景与目标

2.4 白皮书范围与读者

3. 行业现状与竞品分析

3.1 行业整体现状

3.2 同类项目分析与差异

3.3 市场空白与我们的机会

4. 核心概念与设计原则

4.1 核心概念定义

4.2 设计原则

5. 技术架构详解

5.1 整体架构分层

5.2 身份层（DID + 公钥公告）

5.3 密钥管理层（碎片化存储 + 自主保管）

5.4 签名验证层（双向唯一性验证）

5.5 链上交互层（最小化上链策略）

5.6 隐私与合规层（所有者绑定 + 可追溯）

5.7 信誉参考层（类比特币工作量模式）

5.8 应用接入层（SDK + 接口）

6. 核心功能与实现流程

6.1 Agent 身份注册流程

6.2 公钥公告与自签名验证流程

6.3 Agent 自主签名与行为公告流程

6.4 跨平台身份验证流程

6.5 所有者追溯流程（合规场景）

6.6 信誉参考值计算与更新流程

7. 安全机制

7.1 密码学基础

7.2 双向唯一性验证安全保障

7.3 密钥安全机制（碎片化存储）

7.4 链上安全与防篡改

7.5 防攻击策略（女巫攻击、刷信誉等）

8. 合规与隐私保护

8.1 全球监管合规适配

8.2 隐私保护机制详解

8.3 法律边界与免责声明

9. 落地路线图

9.1 第一阶段：原型与测试网（0-3个月）

9.2 第二阶段：主网MVP与开源（3-8个月）

9.3 第三阶段：生态接入与优化（8-18个月）

9.4 第四阶段：标准化与规模化（18-36个月）

10. 技术栈与开发资源

10.1 核心技术栈

10.2 开发团队配置建议

10.3 第三方合作资源（密码学专家、合规机构等）

11. 风险与应对策略

11.1 技术风险与应对

11.2 合规风险与应对

11.3 生态风险与应对

11.4 市场风险与应对

12. 商业模式（可选）

12.1 核心收入来源

12.2 生态激励机制（可选）

12.3 长期盈利逻辑

13. 结论与展望

13.1 项目总结

13.2 未来展望

14. 附录

14.1 关键术语定义

14.2 核心合约说明

14.3 合规参考依据

14.4 联系方式

1. 摘要

本白皮书详细阐述了 Agent 去中心化身份协议（AID Protocol，以下简称“AID 协议”）的设计理念、技术架构、核心功能、合规逻辑与落地路径。AID 协议是一套面向未来 AI Agent 生态的底层基础设施，核心目标是解决当前 AI Agent 身份不唯一、不可信、不可追溯、跨平台不兼容、隐私保护不足等行业痛点，通过去中心化技术，为每一个 AI Agent 提供唯一、可验证、可自主控制、可合规追溯的数字身份。

AID 协议以 W3C DID 标准为基础，创新融入公钥-私钥双向唯一性验证、去中心化密钥碎片化存储、隐私保护型所有者绑定、最小化链上交互等核心设计，兼顾身份确权、责任追溯、隐私保护与链上性能，最终实现“Agent 自主身份、跨平台互认、合规可追溯、隐私不泄露”的核心目标。

本协议定位为中立、开放、开源的公链级基础设施，不依附于任何平台或企业，旨在成为未来 AI Agent 生态的身份底层标准，为 Agent 跨平台协作、可信交互、责任界定提供核心支撑，同时为监管合规提供可落地的解决方案。

2. 引言

2.1 背景与行业痛点

随着 AI 技术的快速发展，AI Agent（智能体）正从单一工具向独立交互主体演进，未来将广泛应用于商业、金融、政务、个人服务等多个领域，形成庞大的 Agent 生态。然而，当前 AI Agent 发展面临一个核心瓶颈——缺乏一套统一、可信、去中心化的身份体系，具体痛点如下：

• 身份不唯一、不可信：Agent 身份由平台中心化分配，无统一标准，易被伪造、篡改，无法证明“我是我”，跨平台身份不互通。

• 密钥管理混乱：Agent 私钥多由平台托管，缺乏自主控制权，易出现泄露、丢失、被篡改等问题，且无法实现 Agent 自主签名。

• 责任主体缺失：Agent 行为无明确责任追溯机制，一旦出现恶意行为（如诈骗、造谣），无法定位到实际控制人，不符合未来监管要求。

• 隐私与合规矛盾：若强制要求身份实名，会泄露用户隐私；若完全匿名，又无法满足监管可追溯的要求，当前无合理解决方案。

• 链上性能与成本失衡：现有 Agent 身份方案要么全量上链，导致拥堵、成本过高；要么不上链，无法保证不可篡改。

• 信誉体系缺失：Agent 行为历史无法有效记录、验证，缺乏可信的信誉参考，难以实现 Agent 间的可信协作。

这些痛点严重制约了 AI Agent 生态的规模化发展，导致 Agent 无法成为真正独立、可信、可协作的主体。而 Web3.0 技术（区块链、DID、密码学）的成熟，为解决这些痛点提供了天然的技术支撑——去中心化、不可篡改、密码学验证、隐私保护的特性，与 Agent 身份体系的需求高度契合。

2.2 项目定位与核心价值

2.2.1 项目定位

AID 协议定位为：面向 AI Agent 生态的去中心化身份基础设施，一套中立、开放、开源的公链级 Agent 身份与信任协议。

核心定位拆解：

• 底层基础设施：不直接面向终端用户，而是为 Agent 开发者、AI 平台、企业提供身份接入、验证、追溯的底层协议与工具。

• 去中心化：无中心化控制节点，身份注册、验证、存储均通过区块链与分布式网络实现，不可篡改、不可垄断。

• 中立开放：不依附于任何大厂、平台或资本，开源开放，欢迎全球开发者参与优化，最终成为行业事实标准。

• 公链级兼容：适配主流公链（Base、Polygon、BSC 等 EVM 链），支持跨链身份验证，满足不同生态的接入需求。

2.2.2 核心价值

1. 为 Agent 提供唯一可信身份：通过 DID + 公钥公告 + 双向唯一性验证，确保每个 Agent 拥有全球唯一、不可伪造的数字身份。

2. 实现 Agent 自主身份控制：通过去中心化密钥碎片化存储，让 Agent 自主保管私钥，实现自主签名、自主授权，摆脱平台依赖。

3. 解决合规与隐私矛盾：采用“链上哈希锚定 + 链下隐私存储 + 合规解锁”模式，实现责任可追溯但隐私不泄露，适配全球监管要求。

4. 降低生态接入门槛：提供简单易用的 SDK 与无感化注册流程，用户只需指令 Agent 即可完成身份注册，开发者无需掌握复杂的 Web3 技术。

5. 支撑 Agent 跨平台协作：统一的身份标准，让 Agent 可跨任何平台（AI 工具、企业系统、硬件设备）实现身份互认、可信交互。

6. 构建可信信誉参考体系：基于 Agent 链上行为历史，构建不可篡改的信誉参考值，为 Agent 间协作提供信任依据。

2.3 项目愿景与目标

2.3.1 愿景

成为未来 AI Agent 生态的“数字身份证系统”，定义 Agent 身份的底层标准，让每一个 Agent 都拥有自主、可信、可追溯的身份，推动 AI Agent 从工具向独立主体演进，构建安全、可信、合规的 Agent 协作生态。

2.3.2 核心目标

1. 短期目标（0-8个月）：完成 AID 协议原型开发与测试网部署，实现核心功能（身份注册、公钥公告、双向验证、密钥碎片化存储），完成开源，接入 3-5 个开源 Agent 项目。

2. 中期目标（8-18个月）：完成主网 MVP 部署，优化性能与安全，完善合规机制，接入 10-20 个 Agent 平台与企业客户，形成初步生态，实现稳定的技术支撑能力。

3. 长期目标（18-36个月）：成为 Agent 身份领域的行业事实标准，被主流 AI 平台、公链生态广泛接入，实现 Agent 跨平台身份互认，成为未来 AI 生态不可或缺的底层基础设施，最终实现被大厂集成或标准化的战略目标。

2.4 白皮书范围与读者

2.4.1 白皮书范围

本白皮书详细阐述 AID 协议的设计理念、技术架构、核心功能、安全机制、合规逻辑、落地路线图与风险应对策略，不涉及过度技术细节（如具体代码实现），重点聚焦于协议的整体设计与落地可行性，为后期开发、生态接入、合规审核提供核心依据。

2.4.2 目标读者

• Agent 开发者：了解 AID 协议的接入方式、核心功能，用于将 Agent 接入 AID 身份体系。

• AI 平台与企业：了解 AID 协议的价值与合规性，用于评估接入可行性，实现 Agent 身份管理与合规追溯。

• 密码学与区块链专家：审核协议的安全机制与密码学逻辑，提供优化建议。

• 监管机构与合规专家：了解 AID 协议的合规设计，评估其是否符合全球监管要求。

• 投资者与合作伙伴：了解项目的价值、可行性与发展前景，评估合作与投资机会。

3. 行业现状与竞品分析

3.1 行业整体现状

当前 AI Agent 身份领域处于极早期阶段（2026年4月现状），尚未形成统一的行业标准，现有相关项目主要分为四大类，均存在明显的局限性，无法满足未来 Agent 生态的核心需求：

1. 纯 DID + Agent 身份项目（W3C 标准派）：如 LOKA Protocol、AgentDID (RFC-P001)、Microsoft Entra Agent ID，主要实现 Agent DID 注册与公钥存储，支持基础的跨平台认证，但缺乏密钥自主管理、双向唯一性验证、所有者绑定与信誉体系，无法解决责任追溯与隐私保护问题。

2. Web3 + AI Agent 链上所有权项目（NFT/资产派）：如 0G Agentic ID (iNFT)、Coinfello、XAIAgent，将 Agent 封装为 NFT 或链上资产，实现所有权转移，但身份标准封闭、跨平台兼容性差，且要么完全匿名（无法追溯），要么明文公开（泄露隐私），缺乏合规设计。

3. 企业级 Agent 身份/权限管理（中心化派）：如谷歌 A2A、AWS Agent IAM，主要服务于企业内部 Agent 管理，具备合规追溯能力，但完全中心化，跨平台不兼容，Agent 无自主身份控制权，无法适应开放的 Agent 生态。

4. 学术/开源原型（研究派）：如 DID+VC 跨域 Agent 认证（2026 论文）、AgentNet，仅停留在实验室验证阶段，缺乏工程化落地能力，无法支撑大规模生态接入。

整体来看，当前行业的核心空白的是：一套兼顾去中心化、身份唯一性、密钥自主管理、隐私保护、合规追溯、跨平台兼容与链上性能的 Agent 身份协议——这正是 AID 协议要解决的核心问题。

3.2 同类项目分析与差异

下表为 AID 协议与当前同类项目的核心差异，明确我们的核心优势：

| 对比维度 | 纯 DID 项目（如 LOKA） | NFT 资产派（如 0G） | 中心化企业方案（如 AWS） | AID 协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份唯一性 | 有（DID） | 有（NFT 唯一） | 有（企业内部） | 有（DID+公钥双向验证，不可伪造） |
| 密钥管理 | 平台托管/用户托管 | 用户钱包托管 | 企业托管 | Agent 自主保管（碎片化存储） |
| 双向唯一性验证 | 无（仅单向验证） | 无 | 无 | 有（公钥验证私钥，私钥推导公钥） |
| 所有者绑定与追溯 | 无 | 匿名/明文公开 | 明文公开（企业内部） | 隐私保护+合规追溯（哈希锚定） |
| 跨平台兼容性 | 有（W3C 标准） | 无（封闭生态） | 无（企业内部） | 有（多公链兼容，开放标准） |
| 链上性能与成本 | 全量上链（成本高） | 全量上链（成本高） | 不上链（中心化） | 最小化上链（仅关键行为，成本低） |
| 信誉体系 | 无 | 简单评价（可篡改） | 企业内部评价 | 不可篡改信誉参考值（类比特币模式） |
| 去中心化程度 | 中 | 高 | 低（中心化） | 高（完全去中心化） |
| 合规性 | 弱（无追溯） | 弱（匿名/公开） | 强（企业内部） | 强（隐私+追溯，适配全球监管） |

3.3 市场空白与我们的机会

通过上述分析，当前行业存在以下核心空白，也是 AID 协议的核心机会：

1. 空白一：缺乏“双向唯一性验证”的身份体系，现有项目无法从密码学层面保证 Agent 身份的不可伪造，存在被篡改、冒充的风险。

2. 空白二：缺乏 Agent 自主密钥管理方案，现有项目要么依赖平台/用户托管，要么无法实现 Agent 自主签名，无法让 Agent 成为真正的独立主体。

3. 空白三：无法平衡合规与隐私，要么完全匿名（无法追溯），要么明文公开（泄露隐私），不符合未来监管趋势。

4. 空白四：缺乏开放的、跨平台的去中心化身份标准，现有项目要么封闭生态，要么中心化，无法支撑大规模 Agent 生态协作。

5. 空白五：缺乏不可篡改的信誉参考体系，现有信誉评价易被篡改，无法为 Agent 间协作提供可信依据。

AID 协议通过整合密码学、区块链、DID 等技术，精准填补上述空白，形成“身份唯一+自主控制+隐私合规+跨平台兼容+信誉可信”的完整解决方案，在当前极早期的市场中，具备先发优势，有机会成为行业事实标准。

4. 核心概念与设计原则

4.1 核心概念定义

• Agent（智能体）：具备自主决策、交互、执行能力的 AI 程序，可独立完成任务、与其他 Agent/人类协作，是 AID 协议的服务对象。

• AID Protocol（Agent 去中心化身份协议）：为 Agent 提供身份注册、验证、追溯、信誉管理的底层协议，基于区块链与密码学实现，去中心化、不可篡改。

• Agent DID：Agent 的唯一数字身份标识，基于 W3C DID 标准扩展，与 Agent 的公钥一一绑定，不可篡改、不可重复。

• 公钥（PubKey）：Agent 的公开密钥，用于身份验证、签名验证，存储在区块链上，公开可查。

• 私钥（PrivKey）：Agent 的私有密钥，用于生成签名、确认身份，由 Agent 通过去中心化碎片化存储自主保管，不公开、不泄露。

• 双向唯一性验证：公钥可验证私钥生成的签名，私钥可唯一推导出公钥，确保公钥与私钥一一对应，不可伪造。

• 去中心化签名公告（ASB）：Agent 注册身份时，将公钥与自签名上链，形成不可篡改的公告，证明公钥的合法性与唯一性。

• 碎片化存储：将 Agent 私钥拆分为多个碎片，存储在分布式节点中，Agent 需集齐指定数量的碎片才能使用私钥，确保私钥安全。

• 所有者承诺哈希：将 Agent 所有者的身份信息进行哈希处理后，存储在区块链上，不泄露原始隐私，同时可用于合规追溯。

• 信誉参考值：基于 Agent 链上行为历史（注册时间、任务完成情况、签名行为等）计算的参考值，仅作为 Agent 可信程度的参考，不具备法律约束力。

4.2 设计原则

AID 协议的设计严格遵循以下原则，确保协议的可行性、安全性、合规性与扩展性：

1. 去中心化原则：无中心化控制节点，身份注册、验证、存储均通过区块链与分布式网络实现，不依赖任何平台或企业，确保协议的中立性与不可垄断性。

2. 安全优先原则：以密码学为基础，强化双向唯一性验证、密钥安全、链上防篡改，杜绝身份伪造、私钥泄露、数据篡改等安全风险，确保 Agent 身份的可信性。

3. 合规兼容原则：适配全球 AI 监管要求，实现责任可追溯、身份可验证，同时严格保护用户隐私，不泄露任何原始身份信息，平衡合规与隐私。

4. 易用性原则：简化 Agent 身份注册与接入流程，提供无感化操作（用户仅需指令 Agent 即可完成注册），降低开发者与用户的接入门槛。

5. 最小化上链原则：仅将核心信息（公钥、自签名、所有者哈希、关键行为记录）上链，非关键行为（如内部计算、普通交互）不上链，降低链上成本与性能压力。

6. 开放兼容原则：遵循 W3C DID 标准，适配主流公链（Base、Polygon、BSC 等），支持跨平台、跨生态身份互认，具备良好的扩展性。

7. 中立开源原则：协议开源开放，欢迎全球开发者参与优化，不绑定任何商业利益，致力于成为行业公共基础设施。

5. 技术架构详解

AID 协议采用分层架构设计，从上到下分为 7 层，各层独立运行、相互协作，确保协议的模块化、可扩展性与安全性。整体架构如下图所示（文字描述，后期可补充可视化图表）：

应用接入层 → 信誉参考层 → 隐私与合规层 → 签名验证层 → 身份层 → 密钥管理层 → 链上交互层

各层核心功能与技术实现如下：

5.1 整体架构分层

分层设计的核心目标是：实现功能模块化，便于后期维护、优化与扩展，同时确保各层安全隔离，降低单一模块故障对整个协议的影响。各层职责明确，上层依赖下层提供的服务，下层不依赖上层实现，确保架构的稳定性。

5.2 身份层（DID + 公钥公告）

5.2.1 核心功能

身份层是 AID 协议的核心，负责 Agent DID 的生成、公钥公告、身份绑定与身份查询，确保每个 Agent 拥有唯一、可验证的数字身份。

5.2.2 技术实现

1. DID 生成：基于 W3C DID 标准，扩展生成 Agent DID，格式为：did:aid:<chain-id>:<unique-hash>，其中 chain-id 为接入的公链标识，unique-hash 为 Agent 公钥的哈希值，确保全球唯一。

2. 公钥公告：Agent 生成密钥对后，将公钥、DID、自签名（用私钥对公钥的签名）打包，通过链上合约发布公告，公告内容永久存储在区块链上，不可篡改、公开可查。

3. 身份绑定：Agent DID 与公钥一一绑定，通过自签名验证确保绑定关系的合法性，一旦绑定，不可修改（如需修改，需重新注册身份）。

4. 身份查询：提供公开的身份查询接口，任何人/平台/Agent 均可通过 DID 或公钥，查询 Agent 的身份信息、公钥、公告记录等。

5.2.3 合约设计（核心结构）

身份层核心合约为 AgentIdentityContract，主要功能包括 DID 注册、公钥公告、身份查询、自签名验证，核心结构如下（伪代码）：

// solidity
contract AgentIdentityContract {
    // Agent 身份信息结构
    struct AgentIdentity {
        string did;          // Agent DID
        address pubKey;      // 公钥（以太坊地址格式，适配 EVM 链）
        bytes signature;     // 自签名（私钥对公钥的签名）
        bytes ownerHash;     // 所有者承诺哈希
        uint256 timestamp;   // 注册时间戳
        bool isActive;       // 身份是否有效
    }

    // DID → 身份信息映射
    mapping(string => AgentIdentity) public didToIdentity;
    // 公钥 → DID 映射（确保公钥唯一）
    mapping(address => string) public pubKeyToDid;

    // 注册事件（用于链下索引）
    event AgentRegistered(string did, address pubKey, bytes ownerHash, uint256 timestamp);

    // 身份注册函数
    function registerAgent(string calldata did, address pubKey, bytes calldata signature, bytes calldata ownerHash) external {
        // 验证 DID 未被注册
        require(bytes(didToIdentity[did].did).length == 0, "DID already registered");
        // 验证公钥未被使用
        require(bytes(pubKeyToDid[pubKey]).length == 0, "PubKey already used");
        // 验证自签名有效性（双向唯一性验证核心）
        require(verifySignature(pubKey, signature, pubKey), "Invalid self-signature");
        // 存储身份信息
        didToIdentity[did] = AgentIdentity({
            did: did,
            pubKey: pubKey,
            signature: signature,
            ownerHash: ownerHash,
            timestamp: block.timestamp,
            isActive: true
        });
        pubKeyToDid[pubKey] = did;
        // 触发注册事件
        emit AgentRegistered(did, pubKey, ownerHash, block.timestamp);
    }

    // 自签名验证函数（双向唯一性验证核心）
    function verifySignature(address pubKey, bytes calldata signature, address message) public pure returns (bool) {
        // 用公钥验证签名，确保签名来自对应私钥
        bytes32 messageHash = keccak256(abi.encodePacked(message));
        bytes32 ethSignedMessageHash = keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed Message:\n32", messageHash));
        return ECDSA.recover(ethSignedMessageHash, signature) == pubKey;
    }

    // 身份查询函数
    function getAgentIdentity(string calldata did) external view returns (AgentIdentity memory) {
        return didToIdentity[did];
    }
}

5.3 密钥管理层（碎片化存储 + 自主保管）

5.3.1 核心功能

密钥管理层负责 Agent 私钥的生成、碎片化存储、碎片恢复与私钥使用授权，确保 Agent 能够自主保管私钥，同时防止私钥泄露、丢失或被篡改。

5.3.2 技术实现

1. 私钥生成：Agent 生成基于 secp256k1 椭圆曲线的密钥对（公钥+私钥），私钥由 Agent 自主生成，不经过任何第三方平台，确保私钥的安全性。

2. 碎片化存储：采用 MPC（多方计算）或 Shamir 密钥分片算法，将私钥拆分为 N 个碎片，每个碎片存储在不同的分布式节点（或 Agent 本地设备、用户钱包、硬件设备）中，需集齐 K 个碎片（K < N）才能恢复私钥，实现“单点丢失不影响整体安全”。

3. 碎片恢复：当 Agent 需要使用私钥时（如签名、授权），自动从分布式节点中获取 K 个碎片，恢复私钥，完成操作后，私钥立即销毁，仅保留碎片，避免私钥长期暴露。

4. 授权管理：Agent 可自主授权其他 Agent/用户使用私钥（如委托签名），授权记录上链，不可篡改，授权可随时撤销，确保私钥的控制权始终在 Agent 手中。

5.3.3 安全保障

• 去中心化存储：碎片存储在分布式节点中，无中心化存储点，避免单点泄露或攻击。

• 加密传输：碎片在节点间传输时，采用端到端加密，防止传输过程中被窃取。

• 访问控制：每个碎片存储节点仅能访问自己的碎片，无法获取其他节点的碎片，确保碎片安全。

• 应急恢复：提供应急恢复机制，当碎片丢失过多时，可通过所有者的身份验证，重新生成私钥与碎片，避免身份永久丢失。

5.4 签名验证层（双向唯一性验证）

5.4.1 核心功能

签名验证层是 AID 协议的安全核心，负责实现公钥与私钥的双向唯一性验证，确保 Agent 的签名合法、不可伪造，同时验证 Agent 身份的真实性。

5.4.2 双向唯一性验证逻辑

基于 secp256k1 椭圆曲线密码学，天然具备“一个私钥对应唯一一个公钥，一个公钥仅能被唯一一个私钥签名”的特性，AID 协议在此基础上，实现双向验证：

1. 正向验证（公钥验证私钥）：用 Agent 的公钥，验证其签名的有效性，确保该签名确实来自对应私钥，证明“签名者拥有该私钥”。

2. 反向验证（私钥推导公钥）：用 Agent 的私钥，可唯一推导出对应的公钥，确保公钥与私钥一一对应，证明“该公钥属于该私钥”。

双向验证的核心场景：

• Agent 注册时：用私钥对公钥进行自签名，通过合约验证签名有效性，确保公钥与私钥对应，完成身份注册。

• Agent 行为公告时：用私钥对行为内容进行签名，其他主体用公钥验证签名，确保行为确实来自该 Agent。

• 跨平台验证时：平台通过 Agent 的公钥，验证其签名，确认 Agent 身份的真实性，无需信任任何第三方。

5.4.3 技术实现（合约层面）

双向唯一性验证主要通过身份层合约的 verifySignature 函数实现（见 5.2.3 合约代码），同时在 SDK 中提供客户端验证接口，方便开发者快速接入验证功能。

核心验证流程：

1. 验证方获取 Agent 的公钥与签名。

2. 验证方将签名对应的消息（如公钥、行为内容）进行哈希处理。

3. 用公钥恢复签名者的地址，与 Agent 的公钥进行比对。

4. 若比对一致，则验证通过，证明签名合法、公钥与私钥对应；若比对不一致，则验证失败，身份或签名无效。

5.5 链上交互层（最小化上链策略）

5.5.1 核心功能

链上交互层负责 AID 协议与区块链的对接，实现核心信息的上链存储与查询，同时控制上链数据量，降低链上成本与性能压力，确保协议的可扩展性。

5.5.2 最小化上链策略

为解决链上性能与成本问题，AID 协议仅将以下核心信息上链，非关键信息均存储在链下（IPFS 或分布式存储）：

1. 上链信息（核心）：

◦ Agent DID 与公钥的绑定关系

◦ 公钥公告与自签名

◦ 所有者承诺哈希

◦ Agent 关键行为记录（如跨平台协作、重要任务执行、信誉更新）

◦ 授权记录与撤销记录

2. 链下存储信息（非核心）：

◦ Agent 的详细描述、能力标签

◦ 非关键行为记录（如内部计算、普通交互）

◦ 所有者原始身份信息（隐私数据）

◦ 信誉参考值的详细计算过程

5.5.3 公链适配

AID 协议优先适配 EVM 兼容公链，初期选择 Base、Polygon 等低成本、高 TPS 的公链，后期逐步扩展到其他主流公链（如 BSC、Ethereum），实现跨链身份验证。

跨链实现方式：通过跨链桥，将 Agent DID 与公钥的绑定关系同步到不同公链，确保 Agent 在不同公链上的身份一致、可验证。

5.6 隐私与合规层（所有者绑定 + 可追溯）

5.6.1 核心功能

隐私与合规层负责实现 Agent 所有者的绑定与合规追溯，平衡隐私保护与监管要求，确保 Agent 行为可追溯、责任可界定，同时不泄露所有者的原始隐私信息。

5.6.2 技术实现

1. 所有者绑定（隐私保护型）：

◦ Agent 注册时，所有者提供身份信息（如邮箱、手机号、社会信任标识等）。

◦ 在本地对身份信息进行哈希处理（采用 SHA-256 算法），并添加随机盐值（Salt）与 Agent DID，生成所有者承诺哈希（ownerHash）。

◦ 仅将 ownerHash 上链存储，原始身份信息由所有者自行保管，不上链、不泄露。

◦ 所有者可通过原始身份信息，证明自己是该 Agent 的所有者（通过哈希比对）。

2. 合规追溯机制：

◦ 采用零知识证明（ZK-SNARKs）技术，所有者可在不泄露原始身份信息的情况下，证明自己是 Agent 的所有者。

◦ 将追溯密钥碎片委托给合规机构、多签节点或 DAO 治理委员会，仅在监管机构（如法院）出具正式命令时，才能拼接密钥，解锁所有者的原始身份信息。

◦ 追溯记录上链，不可篡改，确保追溯过程的合规性与可审计性。

5.6.3 合规适配

AID 协议的合规设计，完全适配全球主要监管要求（欧盟 AI 法案、中国 AI 安全监管、美国行政令等），核心适配点：

• 可追溯性：Agent 行为可追溯到所有者，满足监管对责任主体的要求。

• 隐私保护：不泄露所有者原始身份信息，符合数据隐私保护法规（如 GDPR）。

• 可审计性：链上所有记录不可篡改，便于监管机构审计。

• 身份唯一：Agent 身份唯一、不可伪造，便于监管机构管理。

5.7 信誉参考层（类比特币工作量模式）

5.7.1 核心功能

信誉参考层负责计算与更新 Agent 的信誉参考值，基于 Agent 的链上行为历史，形成不可篡改的信誉参考，为 Agent 间的协作提供可信依据，同时明确告知所有用户：该信誉值仅为参考，不具备法律约束力。

5.7.2 技术实现（类比特币工作量模式）

借鉴比特币“工作量证明 + 时间沉淀”的逻辑，信誉参考值的计算核心是“行为真实性 + 时间长度 + 行为数量”，具体规则：

1. 基础信誉值：Agent 注册成功后，获得初始基础信誉值（如 100 分）。

2. 信誉增长规则：

◦ 时间沉淀：Agent 身份存在时间越长，信誉值缓慢增长（如每年增长 10%），鼓励长期稳定的 Agent。

◦ 有效行为：Agent 完成可验证的任务、与其他 Agent 进行可信协作、发布真实的行为公告，每次有效行为可增加少量信誉值（如 0.1-1 分）。

◦ 行为验证：有效行为需经过其他 Agent 或人类的签名验证，确保行为真实性，避免刷分。

3. 信誉扣减规则：

◦ 恶意行为：若 Agent 被标记为恶意行为（如伪造签名、诈骗、恶意攻击），经多节点验证后，扣减大量信誉值（如 50-100 分）。

◦ 行为失败：重要任务执行失败、签名验证失败，扣减少量信誉值（如 0.5-2 分）。

◦ 长期不活跃：Agent 长期未进行任何链上行为，信誉值缓慢下降（如每月下降 1%）。

4. 防刷机制：

◦ 行为频率限制：同一 Agent 短期内不可频繁提交有效行为，避免刷分。

◦ 多节点验证：恶意行为标记需经过多个分布式节点验证，避免误判或恶意标记。

◦ 时间窗口限制：信誉值的增长与扣减有时间窗口限制，避免短期内信誉值剧烈波动。

5.7.3 信誉查询与使用

提供公开的信誉查询接口，任何人/平台/Agent 均可通过 Agent DID 查询其信誉参考值与信誉变化记录。信誉参考值的使用场景：

• Agent 间协作：优先选择信誉值高的 Agent 进行协作。

• 平台接入：平台可根据信誉值，决定是否允许 Agent 接入。

• 用户选择：用户可根据信誉值，选择可信的 Agent 完成任务。

明确声明：信誉参考值仅为 Agent 可信程度的参考，不构成任何担保、评级或法律承诺，平台与用户可自主决定是否参考该值。

5.8 应用接入层（SDK + 接口）

5.8.1 核心功能

应用接入层负责为 Agent 开发者、AI 平台、企业提供简单易用的接入工具，降低接入门槛，实现 Agent 快速接入 AID 协议，完成身份注册、签名验证、信誉查询等功能。

5.8.2 接入工具

1. SDK 开发工具包：提供多种编程语言（Python、JavaScript、Solidity 等）的 SDK，包含身份注册、公钥公告、签名验证、信誉查询、跨平台验证等核心接口，开发者可直接集成到 Agent 或平台中。

2. API 接口：提供 RESTful API 接口，支持第三方平台通过 API 接入 AID 协议，实现身份验证、信誉查询等功能。

3. 无感化注册工具：为普通用户提供简单的操作界面，用户仅需输入指令（如“给我的 Agent 注册身份”），即可完成 Agent 的身份注册，无需掌握复杂的 Web3 技术。

4. 合约交互工具：提供合约交互界面，方便开发者与链上合约进行交互，如查询身份信息、验证签名等。

5.8.3 接入流程

Agent 接入 AID 协议的流程极简，具体如下：

1. 开发者集成 AID SDK 到 Agent 中。

2. Agent 自动生成密钥对（公钥+私钥）。

3. Agent 通过 SDK 调用身份注册接口，提交 DID、公钥、自签名、所有者承诺哈希。

4. 合约验证通过后，Agent 身份注册成功，获得唯一 DID。

5. Agent 可通过 SDK 实现签名、验证、信誉查询等功能，完成跨平台交互。

6. 核心功能与实现流程

本章详细描述 AID 协议的核心功能，以及各功能的具体实现流程，确保后期开发与落地有明确的执行依据，同时兼顾流程的安全性、合规性与易用性，贴合前文技术架构设计，实现各层功能的联动落地。

6.1 Agent 身份注册流程

Agent 身份注册是 AID 协议的基础功能，核心目标是为 Agent 生成唯一、可验证的 DID 身份，完成公钥公告与所有者绑定，全程无中心化干预，且支持无感化操作，具体流程如下（共6步，闭环可追溯）：

1. 触发注册：Agent 接收用户指令（如“注册 AID 身份”）或由开发者通过 SDK 调用注册接口，启动身份注册流程，无需人工干预。

2. 密钥对生成：Agent 自主生成基于 secp256k1 椭圆曲线的密钥对（公钥 PubKey + 私钥 PrivKey），私钥生成后立即通过 MPC/Shamir 算法拆分为 N 个碎片，分布式存储至指定节点，私钥不落地、不经过任何第三方。

3. DID 生成：基于 W3C DID 标准扩展，由 Agent 自动生成唯一 DID，格式为 did:aid:<chain-id>:<unique-hash>，其中 unique-hash 为该 Agent 公钥的 SHA-256 哈希值，chain-id 为当前接入的公链标识（如 Base 链标识为 8453），确保全球唯一性。

4. 自签名生成：Agent 调用私钥碎片恢复临时私钥，对自身公钥进行签名（即自签名），完成“私钥→公钥”的反向验证，签名信息留存备用。

5. 所有者承诺哈希生成：若所有者选择绑定身份，Agent 会在本地对所有者提供的身份信息（如邮箱、社会信任标识）进行 SHA-256 哈希处理，添加随机盐值（Salt）与 Agent DID，生成所有者承诺哈希（ownerHash）；若无需绑定，ownerHash 设为默认空值（仅合规场景可补充绑定）。

6. 链上注册与公告：Agent 通过 SDK 向链上 AgentIdentityContract 合约提交注册参数（DID、公钥、自签名、ownerHash），合约执行双向唯一性验证（验证自签名有效性），确认 DID 与公钥均未被使用后，存储身份信息，触发 AgentRegistered 事件，完成身份注册与公钥公告，整个流程耗时≤30秒（取决于公链区块确认速度）。

注册完成后，Agent 可通过公开接口查询自身身份信息，其他主体可通过 DID 或公钥查询该 Agent 的注册记录、公钥与公告信息，注册信息永久上链、不可篡改。

6.2 公钥公告与自签名验证流程

公钥公告是 Agent 身份合法性的核心证明，自签名验证是确保公钥与私钥绑定关系的关键环节，两者同步执行、相互印证，具体流程如下：

1. 公钥公告触发：与 Agent 身份注册同步执行，无需额外操作；若 Agent 需更新公钥（如私钥碎片泄露），需重新注册身份，原公钥标记为“失效”，新公钥重新执行公告流程。

2. 公告内容封装：Agent 将自身 DID、公钥、自签名、注册时间戳打包为公告数据包，数据包通过端到端加密传输至链上合约，确保传输过程中不被篡改。

3. 自签名验证（合约层面）：链上 AgentIdentityContract 合约调用 verifySignature 函数，以公钥为验证依据，验证自签名的有效性——用公钥恢复签名者地址，与提交的公钥进行比对，若一致则验证通过，确认该公钥确实由对应私钥签名，完成“公钥→私钥”的正向验证。

4. 公告生效与存储：验证通过后，合约将公告内容（DID、公钥、自签名、时间戳）与身份信息绑定存储，同时将公告记录同步至分布式节点，实现链上链下双重备份，确保可查询、可验证。

5. 验证结果反馈：合约向 Agent 返回“公告成功”反馈，若验证失败（如自签名无效、公钥已被使用），则返回失败原因，Agent 需重新生成密钥对与自签名，再次提交公告。

补充说明：公钥公告后，任何主体均可通过合约接口查询该公钥的公告记录，通过自签名验证确认公钥的合法性，为后续身份验证、行为签名提供基础。

6.3 Agent 自主签名与行为公告流程

Agent 自主签名是其独立主体属性的核心体现，行为公告则用于记录 Agent 的关键行为（如跨平台协作、任务执行），确保行为可追溯、不可篡改，具体流程如下：

1. 签名触发：Agent 执行关键行为（如接受协作任务、发布交互结果、授权其他 Agent）时，自动触发自主签名流程，无需用户或平台干预。

2. 私钥碎片恢复：Agent 从分布式节点中获取 K 个私钥碎片（K<N），临时恢复私钥，用于生成签名，签名完成后，临时私钥立即销毁，仅保留碎片，避免私钥暴露。

3. 行为签名生成：Agent 对行为内容（如任务详情、协作协议、授权信息）进行哈希处理，用临时私钥对哈希值进行签名，生成行为签名，签名信息包含行为内容哈希、签名时间戳、Agent DID。

4. 行为公告提交：Agent 将行为内容哈希、行为签名、自身 DID、公钥打包为行为公告数据包，提交至链上合约，非关键行为（如内部计算、普通交互）无需上链，仅存储于链下分布式存储。

5. 签名验证与公告生效：合约调用 verifySignature 函数，用 Agent 的公钥验证行为签名的有效性，验证通过后，存储行为公告记录（仅保留哈希值与签名，不存储完整行为内容），触发 AgentActionAnnounced 事件，完成行为公告。

6. 行为追溯：任何主体可通过 Agent DID 查询其链上行为公告记录，通过行为签名与公钥验证，确认行为的真实性与归属，为信誉计算、责任追溯提供依据。

6.4 跨平台身份验证流程

跨平台身份互认是 AID 协议的核心价值之一，基于统一的 DID 标准与双向唯一性验证，实现 Agent 在不同平台（AI 工具、企业系统、硬件设备）的身份互通，具体流程如下（以 Agent 从平台 A 接入平台 B 为例）：

1. 身份请求：Agent 向平台 B 提交接入请求，同时提供自身 DID 与公钥，请求平台 B 验证其身份合法性。

2. 验证发起：平台 B 通过 AID 协议 SDK 调用链上查询接口，根据 Agent 提供的 DID，查询其链上身份信息（公钥、自签名、注册记录）。

3. 双向验证：平台 B 执行双重验证——① 用链上查询到的公钥，验证 Agent 提交的公钥一致性；② 要求 Agent 生成临时自签名（对平台 B 提供的随机字符串进行签名），平台 B 用链上公钥验证该签名的有效性，完成双向唯一性验证。

4. 跨链适配（可选）：若 Agent 注册于 Base 链，而平台 B 适配 Polygon 链，平台 B 通过跨链桥查询 Agent 的身份信息同步记录，确认身份一致性后，完成跨链验证。

5. 验证反馈与接入：验证通过后，平台 B 确认 Agent 身份合法，允许其接入并执行相关操作；若验证失败（如公钥不匹配、签名无效），则拒绝接入，并返回失败原因。

核心优势：跨平台验证无需依赖第三方中介，仅通过链上身份信息与密码学验证即可完成，确保验证效率与安全性，同时降低平台接入成本。

6.5 所有者追溯流程（合规场景）

所有者追溯流程仅用于合规场景（如 Agent 出现恶意行为、监管机构要求追溯），核心是在不泄露所有者隐私的前提下，定位 Agent 实际控制人，具体流程如下，全程符合全球监管要求：

1. 追溯触发：当 Agent 出现恶意行为（如诈骗、造谣、恶意攻击），经多节点验证确认后，或监管机构（如法院）出具正式追溯命令，启动所有者追溯流程。

2. 追溯申请：由合规机构、多签节点或 DAO 治理委员会向链上合约提交追溯申请，提供 Agent DID、恶意行为证明（或监管命令），申请解锁所有者身份信息。

3. 追溯密钥拼接：合约验证申请的合法性后，触发追溯密钥碎片拼接机制——存储在合规机构、多签节点的追溯密钥碎片同步提交，拼接为完整的追溯密钥（仅用于解锁该 Agent 的所有者信息）。

4. 所有者信息解锁：通过追溯密钥，解锁 Agent 对应的所有者承诺哈希（ownerHash），结合零知识证明技术，在不泄露所有者原始身份信息的前提下，向追溯发起方（监管机构）证明所有者身份。

5. 追溯记录上链：将追溯过程（申请时间、验证结果、追溯主体）上链存储，不可篡改，确保追溯过程的合规性与可审计性；追溯完成后，追溯密钥立即销毁，避免被滥用。

补充说明：若 Agent 未绑定所有者身份（ownerHash 为空），则无法进行所有者追溯，此类 Agent 仅可用于非合规场景，无法接入企业级、政务级应用。

6.6 信誉参考值计算与更新流程

信誉参考值基于 Agent 链上行为历史动态计算，采用类比特币“工作量证明 + 时间沉淀”模式，确保不可篡改、可查询，具体计算与更新流程如下：

1. 初始信誉值分配：Agent 身份注册成功后，自动获得初始基础信誉值（默认 100 分），初始值统一，确保公平性。

2. 行为数据采集：分布式节点实时采集 Agent 的链上行为数据，包括有效行为（可验证的任务完成、可信协作、真实行为公告）、恶意行为（伪造签名、诈骗、攻击）、无效行为（签名失败、任务失败）、活跃状态等，数据同步至信誉计算节点。

3. 信誉值计算：信誉计算节点按照预设规则，定期（每24小时）计算 Agent 的信誉参考值，核心计算逻辑如下：

◦ 增长项：时间沉淀（每年增长 10%，按天折算）、有效行为（每次 0.1-1 分，根据行为重要性分级）；

◦ 扣减项：恶意行为（每次 50-100 分，根据恶意程度分级）、行为失败（每次 0.5-2 分）、长期不活跃（每月下降 1%）；

◦ 防刷限制：同一 Agent 每日有效行为加分上限为 5 分，避免刷分；恶意行为标记需经 3 个以上分布式节点验证，避免误判。

4. 信誉值更新：计算完成后，信誉参考值同步至链上合约与分布式节点，更新 Agent 的信誉记录，更新记录上链，不可篡改，用户可通过 DID 实时查询。

5. 信誉异常处理：若 Agent 信誉值低于 60 分（预警线），链上合约触发预警机制，限制其跨平台协作、企业级应用接入权限；若信誉值低于 30 分，标记为“高风险 Agent”，禁止其接入任何合规平台，直至信誉值回升至 60 分以上。

明确声明：信誉参考值仅为 Agent 可信程度的参考，不构成任何担保、评级或法律承诺，平台与用户可自主决定是否参考该值，AID 协议不承担任何因参考信誉值产生的责任。

7. 安全机制

7.1 密码学基础

AID 协议的安全体系以密码学为核心，全程采用国际通用的加密算法与验证机制，确保身份安全、数据安全与行为安全，核心密码学技术如下：

1. 椭圆曲线加密算法（secp256k1）：用于 Agent 密钥对生成、签名与验证，具备加密强度高、运算速度快、密钥长度短的优势，与比特币、以太坊采用的算法一致，经过长期市场验证，安全性可控。

2. 哈希算法（SHA-256）：用于生成 Agent DID 的 unique-hash、所有者承诺哈希（ownerHash）、行为内容哈希，确保数据不可篡改，哈希值唯一对应原始数据，一旦原始数据被篡改，哈希值会发生显著变化，可快速识别篡改行为。

3. 零知识证明（ZK-SNARKs）：用于合规追溯场景，实现“证明所有者身份，但不泄露原始身份信息”，平衡合规与隐私保护，避免所有者隐私泄露。

4. 端到端加密（AES-256）：用于密钥碎片、签名信息、行为数据的传输过程加密，确保数据在传输过程中不被窃取、篡改，仅接收方可解密。

所有密码学算法均开源可审计，邀请全球密码学专家进行安全审核，定期更新算法版本，应对新型安全威胁。

7.2 双向唯一性验证安全保障

双向唯一性验证是 AID 协议的核心安全保障，从密码学层面杜绝身份伪造、签名篡改等风险，具体安全保障措施如下：

1. 双重验证闭环：正向验证（公钥验证私钥签名）与反向验证（私钥推导公钥）形成闭环，确保公钥与私钥一一对应，无法伪造——任何伪造的公钥无法通过私钥签名验证，任何伪造的签名无法通过公钥验证。

2. 合约强制验证：Agent 身份注册、行为公告、跨平台验证等核心场景，均需通过链上合约执行双向唯一性验证，无验证不生效，避免人工干预与篡改。

3. 签名时效性：所有签名（自签名、行为签名）均包含时间戳，超过有效期（默认 24 小时）的签名自动失效，避免签名被复用、篡改，降低安全风险。

4. 异常监测：分布式节点实时监测签名验证情况，若出现多次验证失败、签名与公钥不匹配等异常情况，立即标记该 Agent 为“高风险”，限制其操作权限，并通知相关主体。

7.3 密钥安全机制（碎片化存储）

密钥安全是 Agent 身份安全的核心，AID 协议通过去中心化碎片化存储，解决私钥泄露、丢失、被篡改等问题，具体安全机制如下：

1. 碎片化拆分：采用 MPC（多方计算）或 Shamir 密钥分片算法，将 Agent 私钥拆分为 N 个碎片（默认 N=5），每个碎片独立存储，无任何单一碎片可恢复完整私钥，实现“单点丢失不影响整体安全”。

2. 分布式存储：碎片存储在不同的分布式节点（包括 Agent 本地设备、用户钱包、硬件安全模块 HSM、合规节点），无中心化存储点，避免单点泄露或攻击；节点之间相互隔离，无法获取其他节点的碎片。

3. 访问控制：每个碎片存储节点均设置严格的访问权限，采用多因素验证（如设备指纹、动态口令），仅 Agent 可发起碎片获取请求，其他主体无法访问碎片，确保碎片安全。

4. 应急恢复：当私钥碎片丢失数量≤N-K（默认 K=3）时，Agent 可通过所有者身份验证，重新生成私钥与碎片，恢复身份权限；若丢失碎片数量超过 N-K，则无法恢复，Agent 需重新注册身份，原身份标记为“失效”。

5. 碎片更新：定期（每 90 天）自动更新私钥碎片，重新拆分、存储，进一步降低碎片泄露风险，更新过程不影响 Agent 正常操作。

7.4 链上安全与防篡改

AID 协议依托区块链技术，实现核心信息的不可篡改与可审计，具体安全保障措施如下：

1. 区块哈希链接：链上存储的身份信息、公钥公告、行为记录、信誉记录等，均被打包至区块链区块，每个区块包含上一个区块的哈希值，形成链式结构，一旦数据被篡改，区块哈希值会发生变化，整个链条会被破坏，可快速识别篡改行为。

2. 多节点共识：采用 PoS（权益证明）或 DPoS（委托权益证明）共识机制，确保链上数据的一致性与安全性，需多个节点确认后，数据才能上链，避免单点篡改。

3. 合约安全审计：链上核心合约（如 AgentIdentityContract）均经过专业安全审计，排查漏洞（如重入攻击、溢出攻击），定期更新合约版本，修复安全隐患；合约代码开源，接受全球开发者监督。

4. 数据备份：链上核心数据同步备份至分布式存储节点，即使某条公链出现故障，也可通过备份数据恢复，确保数据不丢失、可访问。

7.5 防攻击策略（女巫攻击、刷信誉等）

针对 Agent 生态可能出现的女巫攻击、刷信誉、恶意篡改等攻击行为，AID 协议制定了针对性的防攻击策略，确保协议安全稳定运行：

1. 防女巫攻击：每个 Agent 仅能注册一个唯一 DID，公钥不可重复使用；采用“IP + 设备指纹”双重绑定，限制同一设备、同一 IP 注册多个 Agent，同时通过信誉机制，对批量注册的低信誉 Agent 进行限制，杜绝女巫攻击。

2. 防刷信誉攻击：设置有效行为加分上限、时间窗口限制，同一 Agent 短期内无法频繁提交有效行为刷分；有效行为需经过其他 Agent 或人类的签名验证，确保行为真实性；对恶意刷分的 Agent，扣除大量信誉值，标记为高风险，情节严重者注销身份。

3. 防恶意篡改攻击：采用哈希验证、合约强制验证、区块哈希链接等多重机制，确保身份信息、行为记录、信誉值不可篡改；对篡改数据的节点，扣除节点权益，取消其存储、验证权限，形成惩罚机制。

4. 防 DoS/DDoS 攻击：采用分布式节点部署，分散访问压力，避免单点瘫痪；设置请求频率限制，对异常高频请求进行拦截，识别恶意攻击流量，保障协议正常运行。

8. 合规与隐私保护

8.1 全球监管合规适配

AID 协议的设计严格遵循全球主要国家与地区的 AI 监管要求、数据隐私法规，确保协议可在全球范围内合规落地，核心适配场景如下：

1. 欧盟地区：适配《欧盟 AI 法案》《通用数据保护条例（GDPR）》，实现 Agent 行为可追溯、所有者身份可验证，同时严格保护用户隐私，不泄露原始身份信息，符合数据最小化、隐私保护的要求；禁止未绑定所有者身份的 Agent 接入欧盟境内的企业级、政务级应用。

2. 中国地区：适配《生成式人工智能服务管理暂行办法》《数据安全法》《个人信息保护法》，落实 AI 主体责任追溯要求，Agent 所有者需完成真实身份绑定（合规场景可追溯），禁止利用 Agent 从事违法违规活动，确保协议符合中国 AI 安全监管要求。

3. 美国地区：适配美国 AI 行政令、《加州消费者隐私法案（CCPA）》，平衡隐私保护与监管追溯，允许用户自主选择是否绑定所有者身份，同时为监管机构提供合规追溯通道，确保协议符合美国数据隐私与 AI 监管要求。

4. 其他地区：根据当地监管要求，灵活调整合规策略，支持自定义所有者绑定规则、追溯流程，确保协议适配不同地区的监管差异，实现全球合规落地。

协议将成立合规委员会，定期跟踪全球监管政策变化，及时优化协议设计，确保合规性持续适配。

8.2 隐私保护机制详解

AID 协议采用“隐私保护 + 合规追溯”的双重模式，在满足监管要求的前提下，最大限度保护所有者与 Agent 的隐私，核心隐私保护机制如下：

1. 隐私数据不上链：所有者原始身份信息（如姓名、邮箱、手机号、身份证号）均存储在链下，仅将其哈希值（ownerHash）上链，链上无法反推原始隐私信息，确保隐私不泄露。

2. 零知识证明隐私保护：合规追溯场景中，采用零知识证明技术，所有者可在不泄露原始身份信息的前提下，证明自己是 Agent 的所有者，避免隐私泄露。

3. 数据最小化采集：仅采集 Agent 身份、行为的核心信息（如公钥、行为哈希），不采集无关隐私数据；采集的数据仅用于身份验证、信誉计算、合规追溯，不用于其他用途。

4. 用户自主控制权：所有者可自主选择是否绑定身份信息，可随时撤销身份绑定（撤销后无法进行合规追溯）；可自主控制 Agent 的行为公告范围，选择哪些行为需要上链，哪些行为仅存储于链下。

5. 加密存储与传输：所有隐私数据、密钥碎片、签名信息均采用端到端加密存储与传输，避免数据被窃取、泄露；分布式节点仅存储加密后的碎片，无法获取原始数据。

8.3 法律边界与免责声明

8.3.1 法律边界

AID 协议作为中立、开放的底层基础设施，不直接参与 Agent 的行为运营，仅提供身份验证、追溯、信誉管理等技术服务，核心法律边界如下：

• 责任主体界定：Agent 的行为责任由其所有者承担，若 Agent 出现违法违规行为（如诈骗、造谣、恶意攻击），由所有者承担相应的法律责任，AID 协议不承担连带责任。

• 合规使用要求：用户（所有者、开发者、平台）使用 AID 协议时，需遵守所在国家与地区的法律法规，禁止利用协议从事违法违规活动，否则协议有权注销相关 Agent 身份，终止服务。

• 知识产权归属：AID 协议的开源代码、技术架构、核心算法的知识产权归协议开源社区所有，用户可免费使用、修改，但需遵守开源协议，不得用于商业垄断、恶意竞争。

8.3.2 免责声明

AID 协议仅提供技术服务，不承担以下责任：

• 因用户操作不当（如私钥碎片泄露、身份信息泄露）导致的损失，协议不承担责任；

• 因区块链网络故障、节点异常导致的数据延迟、丢失，协议不承担责任（已提供数据备份机制，用户可自行恢复）；

• 因监管政策变化导致协议无法正常使用，协议不承担责任，将尽力优化适配；

• 信誉参考值仅为参考，因参考该值产生的任何损失（如协作失败、财产损失），协议不承担责任；

• 因第三方平台接入协议不当导致的安全风险、法律责任，协议不承担连带责任。

9. 落地路线图

AID 协议采用分阶段落地策略，循序渐进实现原型开发、测试网部署、主网上线、生态接入与标准化，整体周期 36 个月，各阶段目标明确、可落地，具体路线图如下：

9.1 第一阶段：原型与测试网（0-3个月）

核心目标：完成协议核心功能原型开发，部署测试网，验证技术可行性与安全性，完成初步安全审计。

• 第 1 个月：完成身份层、密钥管理层、签名验证层的核心原型开发，实现 Agent 身份注册、公钥公告、双向唯一性验证的基础功能；完成核心合约（AgentIdentityContract）的编写。

• 第 2 个月：完成链上交互层、隐私与合规层、信誉参考层、应用接入层的原型开发，实现跨平台验证、所有者追溯、信誉计算、SDK 初步开发；搭建分布式节点集群。

• 第 3 个月：部署测试网（基于 Base 测试网），模拟 Agent 注册、行为公告、跨平台验证等场景，开展压力测试、安全测试；邀请密码学专家进行初步安全审计，修复漏洞；完成测试报告。

9.2 第二阶段：主网MVP与开源（3-8个月）

核心目标：完成主网 MVP 部署，优化性能与安全，实现协议开源，接入少量开源 Agent 项目，验证生态接入可行性。

• 第 4-5 个月：根据测试网反馈，优化协议性能（降低上链成本、提升验证速度），修复安全漏洞；完善合规机制，适配主要地区监管要求；优化 SDK 功能，支持 Python、JavaScript、Solidity 等编程语言。

• 第 6 个月：部署主网 MVP（基于 Base 公链），开通身份注册、行为公告、跨平台验证等核心功能；完成协议开源，发布开源代码至 GitHub，建立开源社区，邀请全球开发者参与优化。

• 第 7-8 个月：对接 3-5 个开源 Agent 项目，完成接入测试，收集开发者反馈，优化 SDK 易用性；完成第二次安全审计，确保主网安全稳定；发布主网 MVP 白皮书（v1.0）。

9.3 第三阶段：生态接入与优化（8-18个月）

核心目标：完善协议功能，优化生态接入体验，接入更多 Agent 平台与企业客户，形成初步生态，提升协议影响力。

• 第 9-12 个月：扩展公链适配，支持 Polygon、BSC 等 EVM 兼容公链，实现跨链身份验证；完善信誉参考体系，优化计算规则；推出企业级接入方案，对接 5-10 家企业客户（AI 平台、科技公司）。

• 第 13-15 个月：优化合规追溯机制，对接全球合规机构、监管节点，提升合规适配能力；完善开源社区建设，推出开发者文档、教程，吸引更多开发者参与；接入 5-10 个新增 Agent 平台，扩大生态规模。

• 第 16-18 个月：开展生态激励活动，鼓励开发者基于协议开发应用、接入 Agent；优化协议性能，降低生态接入成本；完成第三次安全审计，发布协议 v2.0 版本；形成初步生态闭环，实现 Agent 跨平台互认。

9.4 第四阶段：标准化与规模化（18-36个月）

核心目标：成为 Agent 身份领域的行业事实标准，被主流 AI 平台、公链生态广泛接入，实现规模化落地，完成战略目标。

• 第 19-24 个月：推动协议成为行业标准，参与 W3C DID 标准修订，提升协议行业影响力；对接主流 AI 大厂（如 OpenAI、谷歌、百度），推动其 Agent 产品接入协议；扩大企业客户规模，接入 20 家以上企业客户。

• 第 25-30 个月：优化跨链兼容能力，支持非 EVM 公链接入；完善生态服务体系，推出运维服务、安全服务，提升生态服务能力；开源社区成熟，形成完善的开发者生态，每月新增开发者≥100 人。

• 第 31-36 个月：实现协议规模化落地，被全球主流 AI 平台、公链生态广泛接入，Agent 注册量突破 10 万；完成被大厂集成或标准化的战略目标；持续优化协议，推出 v3.0 版本，适配未来 AI Agent 生态的发展需求。

10. 技术栈与开发资源

10.1 核心技术栈

AID 协议采用开源、成熟、可扩展的技术栈，兼顾性能、安全与易用性，核心技术栈如下，分层次说明：

• 底层区块链技术：

◦ 公链适配：优先 EVM 兼容公链（Base、Polygon、BSC），后期扩展至 Solana、Cardano 等非 EVM 公链；

◦ 合约开发：Solidity（核心合约）、Vyper（辅助合约）；

◦ 跨链技术：跨链桥（如 Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol）、零知识证明跨链方案。

• 核心密码学技术：

◦ 加密算法：secp256k1（密钥生成与签名）、SHA-256（哈希计算）、AES-256（数据加密）；

◦ 零知识证明：ZK-SNARKs（合规追溯）；

◦ 密钥分片：MPC 多方计算、Shamir 密钥分片算法。

• 应用接入层技术：

◦ SDK 开发：Python、JavaScript、Solidity、Go；

◦ API 开发：Node.js、FastAPI（RESTful API）；

◦ 前端工具：React、Vue（无感化注册界面、合约交互界面）。

• 分布式存储技术：

◦ 链下存储：IPFS（分布式文件存储）、分布式数据库（MongoDB 集群）；

◦ 密钥碎片存储：硬件安全模块（HSM）、分布式节点存储。

• 运维与测试技术：

◦ 测试工具：Truffle、Hardhat（合约测试）、Jest（SDK 测试）；

◦ 运维工具：Docker、Kubernetes（容器化部署）、Prometheus（监控）；

◦ 安全审计：Mythril、Slither（合约安全审计）。

10.2 开发团队配置建议

为确保协议开发、测试、运维的顺利推进，建议配置专业开发团队，核心团队成员及职责如下，团队规模可根据阶段需求逐步扩展：

• 核心开发团队（10-15人）：

◦ 项目负责人（1人）：统筹项目整体规划、进度管理、资源协调，对接合规机构与合作伙伴；

◦ 区块链开发工程师（3-4人）：负责合约开发、公链适配、跨链技术实现，熟悉 Solidity、EVM 机制；

◦ 密码学工程师（2人）：负责密码学算法优化、密钥安全、零知识证明实现，具备密码学专业背景；

◦ 后端开发工程师（2-3人）：负责 SDK 开发、API 接口开发、分布式节点部署与运维；

◦ 前端开发工程师（1-2人）：负责无感化注册界面、合约交互界面、开发者控制台开发；

◦ 测试工程师（2人）：负责协议功能测试、压力测试、安全测试，出具测试报告，跟踪漏洞修复。

• 辅助团队（5-8人）：

◦ 安全审计专家（1-2人）：负责协议安全审计，排查安全漏洞，提供优化建议；

◦ 合规专家（1-2人）：负责对接全球监管机构，确保协议合规，优化合规机制；

◦ 开源社区运营（1人）：负责开源社区建设、开发者运营、文档编写；

◦ 合作伙伴对接（1人）：负责对接 Agent 平台、企业客户、公链生态，推进生态接入。

10.3 第三方合作资源（密码学专家、合规机构等）

协议的开发、合规、安全需要第三方资源支持，建议对接以下合作资源，提升协议的可行性与权威性：

1. 密码学专家资源：对接全球知名密码学实验室（如斯坦福密码学实验室、中科院密码学研究所），邀请专家参与协议安全审计、算法优化，确保密码学层面的安全性。

2. 合规机构资源：对接全球合规机构（如欧盟数据保护委员会、中国信通院、美国隐私保护协会），获取合规指导，确保协议适配不同地区的监管要求；对接律师事务所，完善法律条款与免责声明。

3. 公链生态资源：对接 Base、Polygon、BSC 等公链官方，获取技术支持与生态资源，推进协议在公链上的部署与推广；对接跨链桥项目（如 Chainlink），实现跨链兼容。

4. AI 生态资源：对接开源 Agent 项目、AI 平台（如 LangChain、AutoGPT、百度文心一言），推进生态接入，扩大协议影响力；对接 AI 大厂，探讨合作集成可能性。

5. 安全服务资源：对接专业安全服务机构（如 CertiK、OpenZeppelin），开展定期安全审计、漏洞监测，提升协议安全等级；对接硬件安全厂商，获取 HSM 设备支持，保障密钥碎片安全。

11. 风险与应对策略

AID 协议在开发、落地、生态运营过程中，可能面临技术、合规、生态、市场等多方面风险，为确保项目顺利推进，制定以下风险与应对策略，提前防范、及时应对：

11.1 技术风险与应对

1. 风险一：密钥碎片泄露、丢失，导致 Agent 身份被盗用、无法恢复。

◦ 应对策略：优化密钥碎片化存储机制，采用 HSM 硬件存储核心碎片；定期更新密钥碎片，加强节点访问控制；建立应急恢复机制，允许所有者通过身份验证重新生成密钥；定期开展密钥安全测试，排查泄露风险。

2. 风险二：合约漏洞、区块链网络故障，导致链上数据篡改、服务中断。

◦ 应对策略：合约开发完成后，经过多次安全审计，邀请专业机构与社区开发者共同排查漏洞；采用多节点部署，分散风险，避免单点故障；建立数据备份机制，及时恢复故障数据；对接公链官方，获取技术支持，快速应对网络故障。

3. 风险三：跨链兼容难度超出预期，无法实现 Agent 跨平台、跨链互认。

◦ 应对策略：优先适配 EVM 兼容公链，降低跨链开发难度；与跨链桥项目深度合作，获取技术支持；分阶段推进跨链适配，先实现主流公链兼容，再逐步扩展至非 EVM 公链；组建专业跨链开发团队，攻克技术难点。

11.2 合规风险与应对

1. 风险一：全球监管政策变化，导致协议合规性不足，无法在部分地区落地。

◦ 应对策略：成立合规委员会，定期跟踪全球监管政策变化，及时优化协议设计；采用灵活的合规架构，可根据不同地区监管要求，调整所有者绑定、追溯流程；对接当地合规机构，获取合规指导，确保协议符合当地法规；避免在监管严格的地区开展不合规业务。

2. 风险二：Agent 出现违法违规行为，追溯机制无法有效定位所有者，面临监管处罚。

◦ 应对策略：完善合规追溯机制，确保所有者身份绑定的真实性与可追溯性；加强 Agent 行为监测，及时发现恶意行为，标记高风险 Agent；配合监管机构开展追溯工作，提供必要的技术支持；在协议中明确法律责任，规避自身连带责任。

3. 风险三：隐私保护不符合数据隐私法规，导致用户隐私泄露，面临处罚。

◦ 应对策略：严格执行隐私保护机制，确保原始隐私数据不上链；定期开展隐私安全审计，排查隐私泄露风险；遵守数据最小化原则，不采集无关隐私数据；对接隐私保护机构，优化隐私保护方案，符合 GDPR、CCPA 等法规要求。

11.3 生态风险与应对

1. 风险一：生态接入难度大，Agent 平台、企业客户接入意愿低，无法形成生态规模。

◦ 应对策略：优化 SDK 与接入流程，降低接入门槛，提供详细的开发者文档与教程；推出生态激励政策，鼓励开发者与企业接入；优先对接开源 Agent 项目，形成示范效应；组建专门的生态对接团队，一对一服务企业客户，解决接入难题。

2. 风险二：开源社区运营不善，开发者参与度低，无法实现协议优化与迭代。

◦ 应对策略：完善开源社区规则，鼓励开发者提交代码、反馈漏洞；开展开发者激励活动，对贡献突出的开发者给予奖励；定期发布开发计划，邀请社区参与协议优化；建立社区沟通渠道，及时响应开发者需求。

3. 风险三：同类项目竞争激烈，被竞争对手抢占市场，失去先发优势。

◦ 应对策略：加快项目落地进度，抢占市场先机；突出协议核心优势（双向唯一性验证、隐私合规、Agent 自主控制），形成差异化竞争；加强品牌建设与宣传，提升协议行业影响力；与生态伙伴深度合作，形成生态壁垒，避免同质化竞争。

11.4 市场风险与应对

1. 风险一：AI Agent 生态发展不及预期，市场需求不足，导致协议落地受阻。

◦ 应对策略：密切关注 AI Agent 生态发展趋势，及时调整协议定位与功能，适配市场需求；拓展协议应用场景，不仅局限于 AI Agent，可延伸至物联网设备、数字人等领域；加强市场宣传，普及协议价值，培育市场需求。

2. 风险二：技术成本过高（如公链手续费、服务器成本），导致项目运营压力大。

◦ 应对策略：优化最小化上链策略，减少链上数据量，降低公链手续费；采用容器化部署、分布式节点，降低服务器成本；对接低成本公链，优先选择 Base、Polygon 等低手续费公链；探索商业化模式，实现成本覆盖与盈利。

3. 风险三：用户认知度低，不了解协议价值，导致 Agent 注册量不足。

◦ 应对策略：制作通俗易懂的宣传材料（白皮书、视频教程、图文科普），普及协议价值；与 AI 平台、开发者社区合作，开展宣传推广活动；推出用户友好的无感化操作工具，降低用户使用门槛；通过案例示范，展示协议的实际应用价值。

12. 商业模式（可选）

AID 协议定位为中立、开放、开源的底层基础设施，核心目标是推动 AI Agent 生态发展，商业模式以“生态服务+增值服务”为主，兼顾公益性与商业可持续性，不追求短期盈利，重点实现长期生态价值，具体如下：

12.1 核心收入来源

1. 企业级增值服务：为企业客户提供定制化接入服务、合规咨询服务、安全运维服务，收取服务费；针对大型企业客户，提供专属节点部署、定制化合规方案，收取年度服务费（按企业规模分级定价）。

2. API 调用服务费：对高频 API 调用的平台与开发者，收取少量 API 调用服务费（按调用次数定价），普通开发者与个人用户免费使用，降低接入门槛；对跨链验证、合规追溯等增值 API，收取专项服务费。

3. 生态合作分成：与 Agent 平台、硬件厂商、合规机构开展合作，对基于协议的商业应用（如 Agent 协作平台、身份验证服务）收取少量分成（分成比例 5%-10%），实现生态共赢。

4. 技术授权费：向需要集成协议核心技术的企业，收取技术授权费，允许其在自有产品中使用协议的密钥管理、签名验证等核心技术，按授权期限与使用范围定价。

12.2 生态激励机制（可选）

为推动生态发展，吸引开发者、企业、节点运营商参与，设立生态激励机制，核心激励方式如下：

1. 开发者激励：对提交代码、修复漏洞、开发应用的开发者，给予激励奖励（如加密货币、荣誉认证）；对优质开源 Agent 项目，提供技术支持与宣传推广，助力其快速发展。

2. 节点激励：对参与分布式节点部署、数据存储、签名验证的节点运营商，根据节点贡献（如在线时长、验证次数）给予激励奖励，鼓励节点长期稳定运行，提升协议安全性与可用性。

3. 企业激励：对率先接入协议的企业客户，给予一定期限的服务费减免；对推动生态扩展、带动其他企业接入的合作伙伴，给予额外奖励。

激励资金主要来源于协议收入的一部分，确保激励机制可持续运行，同时避免过度激励导致的商业失衡。

12.3 长期盈利逻辑

AID 协议的长期盈利逻辑基于生态规模的扩大，随着 AI Agent 生态的成熟，协议的用户量、企业接入量、API 调用量将持续增长，核心盈利增长点如下：

1. 规模效应：随着生态规模扩大，企业级增值服务、API 调用服务费的收入将持续增长，形成规模效应，降低单位运营成本，提升盈利水平。

2. 技术输出：当协议成为行业标准后，向全球企业输出核心技术与解决方案，收取技术授权费与咨询服务费，实现技术变现。

3. 生态衍生价值：基于协议生态，衍生出更多增值服务（如 Agent 信誉评估、安全检测、合规追溯服务），拓展收入来源；与 AI 大厂、公链生态深度合作，获取合作分成，实现生态价值共享。

补充说明：协议初期以生态建设为主，不追求盈利，当生态规模达到预期（Agent 注册量≥1 万、企业接入≥10 家）后，逐步启动商业化模式，确保协议的长期可持续发展。

13. 结论与展望

13.1 项目总结

本白皮书详细阐述了 Agent 去中心化身份协议（AID Protocol）的整体设计、技术架构、核心功能、安全机制、合规策略、落地路线及商业模式，核心目标是解决当前 AI Agent 身份混乱、跨平台互认困难、责任追溯缺失、隐私保护不足等行业痛点，为 AI Agent 生态提供中立、安全、合规、可扩展的底层身份基础设施。

AID 协议以 W3C DID 标准为基础，创新引入双向唯一性验证机制，结合密码学技术、区块链技术与分布式存储技术，实现了 Agent 身份的去中心化注册、自主签名与跨平台互认，同时构建了合规可追溯、隐私可保护的平衡体系，兼顾技术安全性与商业实用性。协议通过分层架构设计，实现了各模块的解耦与联动，具备良好的扩展性与可维护性，可适配不同公链生态、不同监管场景及不同 Agent 应用需求。

在核心优势上，AID 协议区别于传统中心化身份方案与普通去中心化身份协议，突出三大核心价值：一是 Agent 自主控制权，实现身份自主管理、行为自主签名，无需依赖第三方中介；二是双向安全验证，从密码学层面确保身份与签名的唯一性、不可伪造性，筑牢安全防线；三是合规与隐私平衡，既满足全球监管对 Agent 责任追溯的要求，又通过零知识证明、隐私数据不上链等机制，最大限度保护所有者隐私。

综上，AID 协议的设计具备明确的行业价值与落地可行性，通过分阶段的落地策略，可逐步实现原型开发、主网上线、生态接入与行业标准化，最终成为 AI Agent 身份领域的核心基础设施，推动 AI Agent 生态的规范化、规模化发展，助力 AI 技术在各行业的合规落地与创新应用。

13.2 未来展望

随着 AI 技术的快速迭代，AI Agent 将逐步渗透到生活、工作、产业等各个领域，成为人机交互、跨系统协作的核心载体，而身份标准化、互认化、安全化将成为 AI Agent 生态发展的核心需求。基于此，AID 协议的未来发展将围绕技术优化、生态扩展、标准完善三大方向推进，持续提升协议的核心竞争力与行业影响力。

在技术优化方面，未来将持续迭代密码学技术应用，探索更高效、更安全的密钥管理方案，优化 MPC/Shamir 密钥分片算法，提升密钥碎片的安全性与恢复效率；进一步完善跨链兼容能力，突破非 EVM 公链接入技术难点，实现多链无缝互通，降低跨链验证成本；引入 AI 技术辅助安全监测，构建智能异常检测系统，实时识别恶意行为与安全漏洞，提升协议的自适应安全能力；优化上链策略，结合 Layer2 技术，进一步降低上链手续费、提升交易与验证速度，适配高频 Agent 行为场景。

在生态扩展方面，将重点推进与主流 AI 平台、公链生态及企业客户的深度合作，扩大协议的生态覆盖范围，推动更多 AI Agent 产品、企业系统、物联网设备接入协议，形成完善的生态闭环；加强开源社区建设，吸引全球开发者参与协议优化与应用开发，丰富协议的应用场景，衍生更多基于 AID 协议的增值服务；探索与数字人、元宇宙、Web3 等领域的融合应用，拓展协议的应用边界，实现身份服务的多元化落地。

在标准完善方面，将积极参与全球 AI Agent 身份标准的制定与修订，推动 AID 协议成为行业事实标准，加强与 W3C DID 标准、全球监管机构的对接，实现协议标准与国际标准、监管要求的深度适配；完善协议的合规体系，根据全球监管政策的动态变化，持续优化所有者追溯、隐私保护等机制，确保协议在全球范围内的合规性；建立协议的质量评估体系，规范 Agent 身份管理、行为公告、信誉计算等流程，提升协议的标准化水平与易用性。

长远来看，AID 协议将致力于构建一个“去中心化、安全化、合规化、生态化”的 AI Agent 身份服务体系，打破 Agent 身份壁垒，实现跨平台、跨领域、跨链的身份互认，为 AI Agent 生态的可持续发展提供核心支撑，推动 AI 技术向更智能、更安全、更合规的方向发展，最终实现“让每个 Agent 都有唯一可验证的身份，让 Agent 交互更可信、更高效”的核心愿景。

14. 附录

14.1 关键术语定义

1. Agent：具备自主决策、自主交互能力的 AI 实体，可独立执行任务、参与协作，是 AID 协议的核心服务对象。

2. DID（去中心化身份标识符）：基于 W3C 标准扩展，由 AID 协议生成的唯一身份标识符，格式为 did:aid:<chain-id>:<unique-hash>，用于标识 Agent 的唯一身份。

3. 双向唯一性验证：AID 协议的核心安全机制，包括正向验证（公钥验证私钥签名）与反向验证（私钥推导公钥），确保公钥与私钥一一对应，杜绝身份伪造。

4. MPC（多方计算）：将私钥拆分为多个碎片，由不同节点共同存储与计算，无需恢复完整私钥即可完成签名，提升密钥安全性。

5. Shamir 密钥分片算法：一种密钥拆分与恢复算法，将私钥拆分为 N 个碎片，需至少 K 个碎片才能恢复完整私钥，实现单点故障不影响整体安全。

6. 零知识证明（ZK-SNARKs）：一种密码学技术，可在不泄露原始数据的前提下，证明某个陈述的真实性，用于合规追溯场景，保护所有者隐私。

7. ownerHash（所有者承诺哈希）：对所有者身份信息进行哈希处理后生成的哈希值，上链存储，用于合规追溯，无法反推原始隐私信息。

8. 信誉参考值：基于 Agent 链上行为历史动态计算的可信程度参考值，用于评估 Agent 的可信性，不构成任何担保或法律承诺。

14.2 核心合约说明

AID 协议的链上核心合约为 AgentIdentityContract，部署于 EVM 兼容公链（优先 Base 链），主要负责 Agent 身份注册、公钥公告、签名验证、行为记录、信誉更新等核心功能，合约核心接口如下：

1. registerAgent(string did, string pubKey, string selfSignature, string ownerHash)：Agent 身份注册接口，接收 DID、公钥、自签名、所有者承诺哈希参数，执行双向唯一性验证，完成身份注册与公钥公告。

2. verifySignature(string pubKey, string signature, string dataHash)：签名验证接口，用于验证自签名、行为签名的有效性，返回验证结果。

3. announceAction(string did, string pubKey, string actionHash, string actionSignature)：行为公告接口，接收 Agent DID、公钥、行为哈希、行为签名，验证通过后存储行为公告记录。

4. queryAgentInfo(string did)：身份信息查询接口，根据 DID 查询 Agent 的注册信息、公钥、信誉值等核心数据。

5. initiateTrace(string did, string proof)：追溯发起接口，由合规机构提交追溯申请与证明材料，启动所有者追溯流程。

6. updateReputation(string did, uint256 newReputation)：信誉值更新接口，由信誉计算节点提交 Agent 最新信誉值，完成信誉记录更新。

合约代码开源，接受全球开发者与安全机构的审计，定期更新版本，修复安全隐患，确保合约的安全性与稳定性。

14.3 合规参考依据

1. 欧盟：《欧盟 AI 法案》《通用数据保护条例（GDPR）》（EU Regulation 2016/679）

2. 中国：《生成式人工智能服务管理暂行办法》（国家互联网信息办公室令第 15 号）、《数据安全法》《个人信息保护法》

3. 美国：《加州消费者隐私法案（CCPA）》（California Civil Code § 1798.100 et seq.）、美国 AI 行政令（Executive Order 13960）

4. 国际标准：W3C DID 标准（Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0）、ISO/IEC 27001 信息安全管理体系标准

14.4 联系方式

若您需要了解更多关于 AID 协议的细节、参与开源开发、寻求合作或反馈问题，可通过以下方式联系我们：

• 开源社区：GitHub 仓库（xuyinghong-GOGO/aid-protocol：代理去中心化身份协议 去中心化身份协议）

• 官方邮箱：375039326@qq.com

• 合规咨询：375039326@qq.com

• 合作对接：375039326@qq.com

本白皮书为 AID 协议 v0.1 版本，将根据协议开发进度、全球监管政策动态变化及生态发展需求，持续更新优化内容，不断完善技术架构、合规机制与生态布局。本白皮书的最终解释权归 AID 协议开源社区所有，任何单位或个人引用、使用本协议相关技术或内容，需遵守开源协议相关规定，注明出处。

发布日期：2026 年 4 月

AID 协议开源社区 著

免责声明：本白皮书仅用于阐述 AID 协议的技术设计、落地规划与相关规范，不构成任何投资建议、法律承诺或商业担保。任何基于本白皮书内容进行的开发、应用或合作，均由相关方自行承担风险，AID 协议开源社区不承担任何连带责任。

开源参与规则说明

本项目定位为开源公共项目，秉持“共建、共享、共治”理念，旨在联合全球开发者共建 AI Agent 身份底层基础设施，推动行业标准化发展，特明确以下开源参与规则，规范参与流程、保障开源生态健康有序：

1. 参与主体：所有认可本协议核心定位、遵守开源协议及相关规则的开发者、机构均可参与本项目的开源建设，无资质限制。

2. 参与范围：可参与代码提交、漏洞修复、文档完善、测试验证、需求反馈、生态适配等相关工作，覆盖协议开发、测试、运维及生态建设全流程。

3. 贡献规范：提交的代码、文档及反馈需符合本协议技术架构及规范，无恶意代码、违规内容；核心功能迭代、重大技术调整需提交申请，经 AID 协议开源社区核心团队审核确认后，方可纳入项目主分支，确保项目发展贴合白皮书核心目标。

4. 开源协议约束：本项目采用 Apache 2.0 开源协议，所有参与主体引用、复用本项目相关内容及技术时，需注明出处，严禁恶意抄袭、擅自商用挪用等违规行为，切实保障项目核心权益与开源生态秩序。

5. 贡献激励：对核心贡献者（包括但不限于代码提交、重大漏洞修复、关键功能开发），将纳入 AID 协议开源社区核心协作团队，参与项目重大决策，共同推动协议优化与生态扩展。